TEAMTIC2022

Valentina Arbeláez Marulanda

Maria Fernanda Medina Eusse

Jose Lorenzo Católico Farías

Daniel Felipe Vasquez Giraldo

Ricardo Alonso Corredor Lopez

Ciclo 3

Universidad de Antioquia, Misión TIC 2022

SPRINT 1: Semana del 14 al 17 de septiembre

- Nombre del grupo: TeamTIC2022

Integrantes:

| CÉDULA | NOMBRE | CORREO ELECTRÓNICO |
| --- | --- | --- |
| 1088328203 | Valentina Arbeláez Marulanda | varbelaez95@gmail.com |
| 1214735161 | Maria Fernanda Medina Eusse | mafe.0730@hotmail.com |
| 80119024 | Jose Lorenzo Católico Farías | lorenzo.catolico@gmail.com |
| 1088344273 | Daniel Felipe Vasquez Giraldo | dan0722@utp.edu.co |
| 80762340 | Ricardo Alonso Corredor Lopez | corredorlopez@gmail.com |

  - Asignación de Roles:

- Desarrollador: Maria Fernanda

- Analista: Valentina

- Product Owner: Lorenzo

- Administrador de BD: Daniel

- Scrum Máster: Ricardo

- Definir ceremonias de Scrum y calendario de cada una:

- Scrum Daily: Se define realizar reunión diaria de 15 minutos al finalizar la clase de ciclo: martes, miércoles, jueves y viernes

- Sprint Review: Se realizará los sábados a las 2 pm

- Tener creado el repositorio de las fuentes en GitHub (HU_001)

  - URL del repositorio (HU_001): https://github.com/jlcatolico/teamtic2022

- Realizar pull/request con cada cambio al proyecto

- Tener creadas las ramas principales: Development, Reléase, Máster

- Dar permisos a todos los integrantes del equipo (HU_002)

- Hacer comentarios sobre cada cambio que se sube al repositorio (HU:003):

- URL de tablero de Trello: https://trello.com/b/3OsdcSeF/teamtic2022